Cygany-boisko 									Załącznik nr 3

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| 1 | NIWELACJA TERENU |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 44*24+15*32 | m2 | 1536.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1536.00 |
| 1.2 | KNR 2-01 0206-01 | Wywóz humusu | m3 |  |  |
|  |  | 1536*0.1 | m3 | 153.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 153.60 |
| 1.3 | KNR 2-01 0202-03 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km Wykop i odw óz nadmiaru gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 31*10*0.2 | m3 | 62.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.00 |
| 2 | BOISKO WIELOFUNKCYJNE |  |  |  |  |
| 2.1 | KSNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 24*44 | m2 | 1056.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1056.00 |
| 2.2 | KSNR 6 0113-01 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1056 | m2 | 1056.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1056.00 |
| 2.3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1056 | m2 | 1056.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1056.00 |
| 2.4 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. zMNIEJSZENIE DO GRUBOŚCI 5 CM | m2 |  |  |
|  |  | -1056 | m2 | -1056.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -1056.00 |
| 2.5 | KSNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m |  |  |
|  |  | 44*2+24*2 | m | 136.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 136.00 |
| 2.6 | kalkulacja własna | Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy typu Smash | m |  |  |
|  |  | 1056 | m | 1056.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1056.00 |
| 2.7 | KNR 2-23 0308-03 | Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki | m3 |  |  |
|  |  | 1.5 | m3 | 1.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.50 |
| 3 | PARKING |  |  |  |  |
| 3.1 | KSNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 345.5 | m2 | 345.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 345.50 |
| 3.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 13*13.5+20*8.5 | m2 | 345.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 345.50 |
| 3.3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | 345.5 | m2 | 345.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 345.50 |
| 3.4 | KSNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 20+22+13.5+13+13.5+9 | m | 91.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91.00 |
| 4 | OGRODZENIE BOISKA I TERENU |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR-W 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m | m |  |  |
|  |  | 44+38+33.5+60+33.5 | m | 209.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 209.00 |
| 4.2 | KNR-W 2-02 1803-02 | Ogrodzenie z siatki wys. 4,0 m na słupkach stalowych 60mm z rur o rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole | m |  |  |
|  |  | 44*2+24*2 | m | 136.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 136.00 |
| 4.3 | KNR-W 2-02 1808-02 | Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 5 | WYPOSAŻENIE SPORTOWE |  |  |  |  |
| 5.1 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż - kosze stojące z tablicą do koszykówki | kpl |  |  |
|  |  | 4 | kpl | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 5.2 | kalkulacja własna | Dostawai montaz komplet do siatkówki , siatka z antenką słupki 120 x100 | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5.3 | kalkulacja własna | Dostawa komplet do bambingtona , siatka ,słupki | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5.4 | kalkulacja własna | Dostawa komplet do tenisa , siatka ,słupki | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5.5 | kalkulacja własna | Dostawa -stanowisko wolnostojace do siatkówki | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5.6 | kalkulacja własna | Dostawa -stanowisko wolnostojace do tenisa i bambingtona | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5.7 | kalkulacja własna | Dostawa - bramki do piłki ręcznej wraz z siatką | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 5.8 | kalkulacja własna | Dostawa - komplet do tenisa /rakiety szt 4 piłki 20/ | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5.9 | kalkulacja własna | Dostawa - piłka do koszykówki rozmiar 7/skóra/ | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 5.10 | kalkulacja własna | Dostawa - piłka do koszykówki rozmiar 7/syntetyk/ | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 5.11 | kalkulacja własna | Dostawa - piłka do siatkówki rozmiar 5/skóra/ | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 5.12 | kalkulacja własna | Dostawa - piłka do siatkówki rozmiar 5/szkoleniowa ,syntetyk/ | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 5.13 | kalkulacja własna | Dostawa - piłka do piłki ręcznej rozmiar 3 , 2 | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |