## Załącznik nr 3

projekt

U M O W A  Nr GKS.7070-4/07

na  wykonanie wycinki drzew oraz zabiegów pielęgnacyjnych

na terenie miasta Nowa Dęba w 2007r.

W dniu ................. 2007r.  pomiędzy  Gminą Nowa Dęba reprezentowaną   przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba – Wiesława Ordona, zwaną dalej Gminą, a.................................... .......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej „Wykonawcą”  zawarta została umowa następującej treści :

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego  rozstrzygniętego 
w dniu ............................

Specyfikacja istotnych warunków  zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Gmina  zleca,  a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac związanych 
z wycinką i  formowaniem koron drzew na terenie miasta Nowa Dęba, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

1)  Prace wskazane wyżej  polegać będą  na :

- wycince 49 szt. drzew wytypowanych podczas przeglądu zieleni miejskiej w ramach zabiegów pielęgnacyjnych,  zgodnie z pkt-m I wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

- karczowaniu 5 szt. pni pozostałych po wycince drzew na terenie przy 
ul. Broniewskiego,

- usunięciu 13 szt. pni pozostałych po wycince drzew (na głębokość co najmniej 15 cm poniżej gruntu), zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

- podcięciu drzew, zgodnie z pkt-m II wykazu stanowiącego załącznik Nr 1,

- formowaniu koron 300 szt.  drzew rosnących wzdłuż ulic : Rzeszowska, Mickiewicza, 1-go Maja, Jana Pawła II, Krasickiego,

- podcięciu gałęzi zasłaniających znaki drogowe, kolidujących z liniami energetycznymi oraz lampami oświetlenia ulicznego, niszczących elewacje budynków,

- podcięciu suchych gałęzi nad chodnikami, ulicami oraz miejscami parkingowymi.

2)  Realizacja zadań wymienionych w  pkcie 1)   polegać będzie na :

- wycince drzew, obcięciu gałęzi , okrzesaniu, transporcie drewna oraz gałęzi na odległość do 2 km (w miejsce wskazane przez Gminę), ułożenie dłużycy na podkładach,  gałęzi w stosy, usunięciu i karczowaniu  wskazanych  pni,

- uporządkowaniu terenu po wycince  i formowaniu koron drzew oraz usunięciu oraz karczowaniu pni,

- zleceniu wyszacowania pozyskanego drewna przez uprawnionego leśniczego,

- pocięciu drewna przeznaczonego na opał  i ułożeniu w m3 oraz na dłużycę tartaczną
i ułożeniu na podkładach.

§ 3

Termin realizacji zamówienia – 15 kwietnia 2007 r.

§ 4

Gmina zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości : ................................................ zł brutto, zgodnie z ofertą przetargową.

§ 5

1.Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy uregulowana będzie przez Gminę   
   przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, po uprzednim odbiorze prac oraz 
   wystawieniu faktury.

2.W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust.1 
   Wykonawcy przysługują odsetki  za zwłokę w wysokości ustawowej.

3.W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nie wykonania lub 
   nienależytego wykonania prac i usług będących przedmiotem umowy – Wykonawca ponosi 
   odpowiedzialność za zaistniałą szkodę łącznie ze skutkami finansowymi.

§ 6

Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy  pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gminy.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:			GMINA: